# Auto Engineering — 端到端自动化工程（使用指导书 + 功能说明书）

定位： 本目录是 auto-engineering 体系（简称 AE）的母版，包含 15 个 SKILL + 模板 + 项目资产 + 策略 + 脚本。本 README 是使用指导书（如何用 AE 跑项目）和功能说明书（每个 SKILL 做什么）。

版本： 2026-06-06（最新重构：AE 统一入口 + 智能路由 + 流程加厚 + Proposal 统一 + Agent 编排）

目标用户： 架构师 / 项目 owner / 开发者 / AI Agent

## 📖 目录

- 什么是 auto-engineering

- 4 层 SKILL 架构

- 15 个 SKILL 功能清单

- 使用指导：从 0 到 1 跑一个 Story

- 核心设计原则（5 大）

- 横切依赖（3 个）

- 常见问题 FAQ

- 维护与扩展

## 1. 什么是 auto-engineering

auto-engineering 是端到端自动化工程 SKILL 体系，从 DR（需求文档）出发，自动化驱动整个研发流程（Story 生成 → 评审 → Task → Coding → Code Review），最终输出可上线的代码 + 完整的报告 + 可追溯的审计日志。

### 1.1 核心价值

- 流程自动化：9 步流程从 DR 到上线的全自动化（人工仅在 4 个审核节点介入）

- 质量可追溯：每一步都有节点闸门 + 实时追溯链 + 证据要求（grep / 文件:行号 / 测试方法）

- 跨项目复用：模板 + 策略 + 项目资产 三层解耦，新项目零成本启动

- 多 Agent 协作：任务节点内可拆子任务并行（5 Agent 上限 + 4 级故障补救）

### 1.2 9 步流程总览

[DR 文档]
    ↓
Phase 1 设计阶段
  ① 生成 Story (story-generate-skill)        ← 7 阶段挖掘 + 实现方案决策基线 + 8 道闸
  ② Story Review (story-review-skill)          ← 5 阶段并行挖掘 + ①bis 6 维度
  ③ 生成测试用例 (testcase-generate-skill)    ← 3 层覆盖
    ↓
Phase 2 实现阶段
  ④ Task 生成 (task-generate-skill)           ← 含任务级 CodePlan
  ⑤ Coding (coding-skill)                     ← 实时追溯链
    ↓
Phase 3 验证阶段
  ⑥ 测试真实性验证 (coding-skill 集成)         ← 8 类禁止 + 5 类必真实
  ⑦ Code Review (code-review-skill)            ← 6 阶段评审 + 7 道闸
    ↓
[可上线的代码 + 完整报告 + 审计日志]

### 1.3 4 个审核节点（人工介入）

| 节点 | 触发 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 🔍 人工审核点 1 | Story Review 完成后 | 用户审阅 Story，确认设计决策 |
| 🔍 人工审核点 2 | Task Review 完成后 | 用户审阅 Task，确认实现拆解 |
| 🔍 人工审核点 3 | Coding 完成后 | 用户审阅 Coding 报告，确认变更 |
| 🔍 人工审核点 4 | Code Review 完成后 | 用户审阅 CR 报告，确认评审通过 |

## 2. 4 层 SKILL 架构

AE 体系按”层级 + 职责”组织为 4 层架构：

| 层级 | 职责 | SKILL |
| --- | --- | --- |
| 第 1 层：编排 + 入口 | 智能路由（用户输入分析）+ 流程编排（9 步怎么走） | auto-engineering-skill.md |
| 第 1 层：边界维护 | SKILL 边界判定 / 文档存放标准 / Agent 编排 | auto-engineering-update-skill.md / document-storage-skill.md / agent-orchestration-skill.md |
| 第 2 层：节点 SKILL | 每个流程节点的具体执行规则 | story-generate / story-review / task-generate / coding / code-review 等 9 个 |
| 第 3 层：模板 + 项目资产 | 空白模板 / 项目特化资产 | templates/ / project-assets/ / strategies/ / scripts/ |

4 层之间的关系：

用户输入
    ↓
[第 1 层] auto-engineering-skill 智能路由（分析 → 路由到节点 SKILL）
    ↓
[第 2 层] 节点 SKILL 执行（走自己的 §整体流程）
    ├─ 触发时调用 [横切依赖]（document-storage / proposal / agent-orchestration）
    ├─ 完成后触发 [下游 SKILL]
    └─ 异常时触发 [Proposal SKILL] 走问题修复流程
    ↓
[第 3 层] 模板 + 项目资产（落地到具体文件）

## 3. 15 个 SKILL 功能清单

### 3.1 第 1 层：编排层（3 个）

| SKILL | 文件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| auto-engineering-skill | auto-engineering-skill.md | AE 体系核心。统一入口 + 智能路由（15 路由场景）+ 流程编排（9 步流程）+ 4 审核节点 + 角色库（8 角色） |
| auto-engineering-update-skill | auto-engineering-update-skill.md | SKILL 边界维护规范。判定”内容放哪个文件” + 健康度自检清单 |
| agent-orchestration-skill | agent-orchestration-skill.md | 任务节点内子任务拆分 + 多 Agent 并行（5 Agent 上限）+ 4 级故障补救 + 负载均衡 + 状态跟踪 |

### 3.2 第 2 层：节点 SKILL（9 个）

| Phase | SKILL | 文件 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ① | story-generate-skill | story-generate-skill.md | 从 DR 生成 Story（含 ①bis 6 维度前端契约）+ 7 阶段挖掘 + 实现方案决策基线 + 8 道闸 |
| 1 ② | story-review-skill | story-review-skill.md | Story 评审（5 阶段挖掘 + F-Stage 前端契约 + 4 标尺 + Plan-first） |
| 1 ② | story-update-skill | story-update-skill.md | 按 StoryReviewUpdatePlan 改 Story（已简化为 Proposal 指针） |
| 1 ③ | testcase-generate-skill | testcase-generate-skill.md | 生成测试用例（3 层覆盖 + Story/DR/PRD/原型 6 文件输入） |
| 2 ④ | task-generate-skill | task-generate-skill.md | Task 生成（任务级 CodePlan + 调 coding-skill ④bis SOP）+ 全局 Task Review |
| 2 ⑤ | coding-skill | coding-skill.md | ⑤ Coding 怎么写（④bis 5 步 SOP + 实时追溯链 Task→Story→DR→AI 犯蠢） |
| 2 ⑤ | coding-report-skill | coding-report-skill.md | Coding 完成后出 Coding 报告（9 章节 + 7 道闸自检） |
| 3 ⑦ | code-review-skill | code-review-skill.md | Code Review（6 阶段评审 + 7 道闸 + 多 Agent 编排 + 3 种评审模式 A/B/C） |
| - | dr-update-skill | dr-update-skill.md | 按 DR 缺陷更新 DR 文档 |

### 3.3 第 3 层：横切依赖（3 个）

| SKILL | 文件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| proposal-skill | proposal-skill.md | 统一问题载体。4 段必填（原本/目标/方案/涉及）+ 7 道闸 + 5 步走流程（改 Story → TestCase → Task → Coding → Test）+ 7 渠道接入 |
| document-storage-skill | document-storage-skill.md | 横切依赖标准。路径模板 + 命名规则（设计类不带 / 事件类带）+ 重入 SOP + 状态码 + 生命周期 |
| project-assets-update-skill | project-assets-update-skill.md | 项目特定资产（微服务清单 / DDD 分层 / 命名约定 / 工程约束 / 契约入口）的生成/更新/审计/读取 4 动作 |

### 3.4 模板与资产（templates/ + project-assets/ + strategies/）

| 目录 | 内容 |
| --- | --- |
| templates/coding/ | be-coding-plan-template.md（16 节 CodePlan）/ be-codereview-template.md（10 节 CR 报告）/ be-coding-report-template.md（9 节 Coding 报告） |
| templates/proposal/ | proposal-template.md（4 段必填 Proposal） |
| templates/testcase/ | be-testcase-template.md + be-testcase-report-template.md |
| templates/design/ | DR / Story / Task / Story Review UpdatePlan 模板 |
| templates/project-assets/ | project-assets-update-log-template.md（项目资产更新日志） |
| project-assets/{projectKey}/ | 每个项目的资产主体 .assets.md + 更新日志 .update-log.md |
| strategies/be-testcase-strategy.md | 测试用例生成策略（识别特征 / 覆盖公式 / 5 类必真实） |

## 4. 使用指导：从 0 到 1 跑一个 Story

### 4.1 前置准备（一次性）

步骤 1：项目资产初始化

用户说：项目名是 icec-cloud-boss，请生成项目资产
    ↓
AE-skill 路由 → project-assets-update-skill.md §3 生成动作
    ↓
按 9 步探查 SOP（读 AGENTS.md / 读 constraints/ / 跑 mvn / 抽典型类 / ...）
    ↓
输出：skills/auto-engineering/project-assets/icec-cloud-boss/icec-cloud-boss.assets.md

步骤 2：依赖读取 - 读 document-storage-skill.md §11.1（横切依赖） - 读 agent-orchestration-skill.md §1-3（任务拆分原则） - 读 proposal-skill.md（统一问题载体）

### 4.2 单个 Story 跑完（典型流程）

场景： 用户有 1 个 Story 要从 DR 写到上线。

Step 1：用户输入 "从 DR 开始，STORY-001-BE"
    ↓
AE-skill 智能路由（关键词"从 DR 开始"→ Phase 1 ①）
    ↓
加载 story-generate-skill.md
    ↓
按 7 阶段挖掘 SOP：
  A 业务背景
  B 主流程 + 异常流程
  C AC 验收标准
  D 接口契约
  E 数据模型
  F 实现任务映射
  G ①bis 前端接口契约（6 维度）
    ↓
填入 design/story/be/STORY-001-BE.md（按 document-storage-skill §2.1 路径）
    ↓
触发 Phase 1 ② Story Review

Step 2：用户说 "出 STORY-001-BE 的 Story Review 报告"
    ↓
AE-skill 路由 → story-review-skill.md
    ↓
按 5 阶段挖掘 + F-Stage 前端契约 + 4 标尺
    ↓
出 StoryReviewReport-r1（按 document-storage-skill §2.3 路径）
    ↓
如有 🔴 缺陷 → 触发 proposal-skill.md（渠道 2 Story Review）

Step 3：用户说 "Story 评审通过，开始生成 Task"
    ↓
AE-skill 路由 → task-generate-skill.md
    ↓
按 6 步流程生成 Task 文档（含任务级 CodePlan + 调 coding-skill §④bis）
    ↓
出 task-N-X.md（按 §2.1 路径）
    ↓
全局 Task Review（TR-1~TR-6）
    ↓
如有 🔴 缺陷 → 触发 proposal-skill.md

Step 4：用户说 "开始 Coding"
    ↓
AE-skill 路由 → coding-skill.md
    ↓
按 §④bis 5 步 SOP（任务级 CodePlan）
    ↓
复杂任务时调 agent-orchestration-skill.md 拆子任务并行（如拆 Domain/Application/Infrastructure/Tests）
    ↓
Coding 完成 → 触发 coding-report-skill.md 出 Coding 报告（r1）

Step 5：用户说 "出 Code Review 报告"
    ↓
AE-skill 路由 → code-review-skill.md
    ↓
选评审模式 A/B/C（建议 B 双 reviewer 业务+架构）
    ↓
按 6 阶段评审 + 7 道闸
    ↓
出 CodeReview 报告（r1，按 document-storage-skill §2.2 路径）
    ↓
如有 🔴 缺陷 → 触发 proposal-skill.md（渠道 1 Code Review）
    ↓
走 5 步流程（改 Story → TestCase → Task → Coding → Test）

Step 6：用户说 "全部通过"
    ↓
回到原评审确认问题已解决
    ↓
归档所有 Proposal
    ↓
Story 完成，可上线

### 4.3 重入流程

场景： 用户跑了 1-2 轮 Coding 发现问题，需要重入。

用户说 "从 STORY-001 继续"
    ↓
AE-skill 读 state.json → 解析 currentPhase + currentStep
    ↓
判定：重入到 Phase 2 ⑤ Coding 第 2 轮
    ↓
路由 → coding-skill.md + 携带 completedSteps（跳过已完成）
    ↓
Coding 完成 → CodingReport-v1-r2.md（r 递增，不修改历史）

### 4.4 发现问题

场景： 用户反馈 / Test 失败 / Code Review 发现问题。

用户说 "修一下 roleId=0 的特殊语义"
    ↓
AE-skill 路由（"修一下"→ 渠道 5 用户反馈）→ proposal-skill.md
    ↓
填写 4 段 Proposal（原本/目标/方案/涉及范围）
    ↓
走 5 步流程（改 Story → TestCase → Task → Coding → Test）
    ↓
所有下游修改完成 → 回到原评审

## 5. 核心设计原则（5 大）

### 5.1 统一问题载体（Proposal）

🔴 原则： 所有问题 → 先生成 Proposal → 走 5 步流程

- 不分渠道（Code Review / Story Review / Coding 异常 / Project Assets 漂移 / 用户反馈 / 生产事故 / Test 发现）

- 不内置 UpdatePlan（替代 CodeReview UpdatePlan / StoryReview UpdatePlan / Coding 异常追溯链 / Project Assets Update 4 处散落）

- 4 段必填（原本/目标/方案/涉及范围）+ 7 道闸 + 5 步走流程

### 5.2 抽象分层规则不变

🔴 原则： 4 类抽象分层（请求处理/业务编排/领域逻辑/基础能力）+ 2 可选（跨模块 SPI/BFF 入口）

- 项目特化的具体分层 → 从项目资产 §3 读取

- 模板不写死分层（避免跨项目失效）

- 所有 SKILL 引用项目资产 §3/§4/§6 作为事实基线

### 5.3 横切依赖标准

🔴 原则： 3 个横切依赖 SKILL 解决”跨节点通用问题”

| 横切依赖 | 解决什么问题 |
| --- | --- |
| document-storage-skill | 文档怎么存、怎么命名、重入怎么处理 |
| proposal-skill | 问题怎么描述、修改方案怎么统一载体 |
| agent-orchestration-skill | 任务节点内子任务怎么拆、Agent 怎么分、故障怎么补救 |

### 5.4 模板 = 通用结构，项目资产 = 工程特化

🔴 原则： 模板只定通用结构（什么字段、什么门禁），不写死工程特化（哪些层、什么命名）

- 模板（如 be-codereview-template.md）→ 通用结构 + 占位

- 项目资产（如 icec-cloud-boss.assets.md §3）→ 工程特化结构

- 模板引用项目资产 → 自适应

### 5.5 实时追溯链

🔴 原则： Coding 报错 → 先排除文档缺陷 → 再判定 AI 自己犯蠢

发现 Coding 报错
    ↓
追溯层 1️⃣：先读 Task 文档（Code Plan 写在 Task 内）
    ↓ 错则修 Task
追溯层 2️⃣：再读 Story 文档
    ↓ 错则修 Story
追溯层 3️⃣：照例去检查 DR
    ↓ 错则修 DR
追溯层 4️⃣：判定 AI 自己犯蠢（兜底）
    ↓ 纯实现问题直接改代码

## 6. 横切依赖（3 个）

### 6.1 document-storage-skill.md（路径 + 命名 + 重入）

何时调用： 任何生成/更新文档的 SKILL 在落地前第一步调用。

核心规则： - 设计类（Story/Task/CodePlan/TestCase/Supplement）→ 不带版本号（原地更新） - 事件类（Coding 报告/测试报告/CodeReview 报告）→ 带 v{N}-r{M}（r 递增不修改历史） - 基础设施类（项目资产/状态文件）→ 不带版本号（更新走日志追踪） - Proposal → 按 N 编号，永不修改（一次性写完，多处引用）

完整路径模板见 document-storage-skill.md §2

### 6.2 proposal-skill.md（统一问题载体）

何时调用： 任何问题（Code Review 缺陷 / Story Review 缺陷 / Coding 异常 / Project Assets 漂移 / 用户反馈 / 生产事故 / Test 发现）触发时调用。

核心结构： - §1 原本是怎么样（现状 + 证据） - §2 要做什么（目标 + AC） - §3 怎么做（方案 + 影响分析 + 5 步拆解） - §4 涉及范围（下游 5 类动作）

完整流程见 proposal-skill.md §第五步

### 6.3 agent-orchestration-skill.md（多 Agent 并行 + 故障补救）

何时调用： 节点 SKILL 复杂任务时，决定”是否拆子任务并行”。

核心规则： - 拆与不拆： 同一节点内独立子任务才拆（如 Coding 按 DDD 分层拆） - 5 Agent 硬上限（避免 token 爆炸） - 4 级故障补救（重试 → 重新分配 → 降级 → 升级用户，3 次上限）

完整决策见 agent-orchestration-skill.md §1-7

## 7. 常见问题 FAQ

### Q1：用户输入”修一下 XX”该走哪个 SKILL？

A： AE-skill 智能路由（关键词”修一下”）→ proposal-skill.md（渠道 5 用户反馈）。先生成 Proposal → 走 5 步流程。

### Q2：任务节点内子任务可以拆多少个？

A： 最多 5 个（agent-orchestration-skill.md §2.2 硬上限）。超 5 个必须先合并再考虑。

### Q3：Coding 报错是先改代码还是先改文档？

A： 实时追溯链（coding-skill.md §异常路径）：先读 Task → Task 错则修 Task → 再读 Story → Story 错则修 Story → 再读 DR → DR 错则修 DR → 都无问题时改代码。先改文档再改代码。

### Q4：事件类报告（如 Coding 报告）重入时是新建还是修改？

A： 新增（r 递增，不修改历史）。document-storage-skill.md §3.2 明确规定事件类带版本号。

### Q5：项目资产怎么改？

A： 永远通过 proposal-skill.md 走流程，不直接改（project-assets-update-skill.md §4.2 步骤 3 2026-06-06 改造）。

### Q6：模板写死”5 层”怎么办？

A： 反模式。模板不写死分层（哪些层、层数），具体分层从项目资产 §3 读取（document-storage-skill.md 横切依赖标准 + feedback-template-no-hardcode-project-structure 项目 memory）。

### Q7：如何判断 Proposal 该重写还是修订？

A： Proposal 永不修改（一次性写完）。重写场景 = 新 Proposal（同 N 编号 + 合并 §1/§2/§3 块）。多源合并 = 新 Proposal。

### Q8：什么时候用单 Agent / 多 Agent？

A： 简单任务（单一输出）= 1 个 Agent。复杂任务（多输出/多文件/多评审维度）= 多 Agent。不超过 5 个。详见 agent-orchestration-skill.md §2。

### Q9：用户输入”从 STORY-001 继续”是什么意思？

A： AE-skill 读 state.json 判定重入点（auto-engineering-skill.md §🎯 统一入口与智能路由）。重入到上次停在的步骤。

### Q10：AE-skill 跟 auto-engineering-update-skill 区别？

A： - auto-engineering-skill.md = 流程编排 + 智能路由（用户怎么用） - auto-engineering-update-skill.md = SKILL 边界维护规范（开发者怎么维护 SKILL 家族）

## 8. 维护与扩展

### 8.1 文件组织

skills/auto-engineering/
├── README.md                                ← 本文件
├── *.md (15 个 SKILL)
├── strategies/                              ← 测试策略
├── templates/                               ← 空白模板（按阶段归类）
│   ├── coding/                              (CodePlan / CR / Coding 报告)
│   ├── design/                              (DR / Story / Task)
│   ├── proposal/                            (Proposal 模板)
│   ├── testcase/                            (测试用例 / 测试报告)
│   └── project-assets/                      (项目资产更新日志)
├── project-assets/                          ← 项目特定资产（按 projectKey 分目录）
│   └── icec-cloud-boss/
│       ├── icec-cloud-boss.assets.md
│       └── icec-cloud-boss.update-log.md
└── scripts/                                 ← 辅助脚本

### 8.2 健康度自检（每月跑 1 次）

| 检查项 | 阈值 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| AE-skill 行数 | < 1500 | wc -l auto-engineering-skill.md |
| 子 SKILL 关键章节齐全 | 必填章节存在 | grep 关键章节标题 |
| 项目资产 §1 lastAuditedAt | < 90 天 | 读 .assets.md |
| 缺口进度 | 有推进（不允许连续 3 个月不变） | 读 .update-log.md §4 |
| 知识衰减（包路径/命名/微服务清单） | < 5 处漂移 | 跑 agent-orchestration-skill.md §5.2 资源评估 |

### 8.3 新增 SKILL 流程

- 读 auto-engineering-update-skill.md §SKILL 边界判定表 判定内容放哪

- 写新 SKILL 顶部加 📦 文档存放前置调用 段（引用 document-storage-skill）

- 更新本 README §3 SKILL 功能清单

- 更新 auto-engineering-skill.md §智能路由表 加新场景

- 更新 auto-engineering-update-skill.md 边界判定表

- 更新 MEMORY.md 索引

### 8.4 修改 SKILL 流程

- 读 auto-engineering-update-skill.md §SKILL 健康度自检清单

- 修改 SKILL 内容（先记录再修改 — log 写”待更新”条目）

- 同步更新其他引用本 SKILL 的文档（auto-engineering-skill / auto-engineering-update-skill / 本 README）

- 更新 MEMORY.md

### 8.5 常见变更场景

| 场景 | 涉及文件 |
| --- | --- |
| 新增流程节点 | 1. 新 SKILL 2. auto-engineering-skill §智能路由表 3. auto-engineering-update-skill 边界表 4. README |
| 修改横切依赖 | 1. 横切依赖 SKILL 2. 各调用方 SKILL 的”📦 文档存放前置调用”段 3. auto-engineering-update-skill 边界表 |
| 改造节点 SKILL | 1. 节点 SKILL 2. README 功能清单 3. auto-engineering-skill §智能路由表（场景） |
| 废弃 SKILL | 1. SKILL 顶部加”DEPRECATED” 2. README 标记”已废弃” 3. auto-engineering-update-skill 边界表删行 |

## 📚 完整 SKILL 家族速查表

| # | SKILL | 类别 | 触发词 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | auto-engineering-skill | 编排 + 入口 | “从 X 继续” / 任意用户输入 |
| 2 | auto-engineering-update-skill | 边界维护 | “新增/修改 SKILL” |
| 3 | agent-orchestration-skill | 横向基础设施 | 复杂任务时由节点 SKILL 调 |
| 4 | document-storage-skill | 横向基础设施 | 任何生成/更新文档前 |
| 5 | proposal-skill | 横向基础设施 | “修一下 XX” / 任何问题发现 |
| 6 | project-assets-update-skill | 横向基础设施 | “生成/更新/审计/读取项目资产” |
| 7 | story-generate-skill | 节点（Phase 1 ①） | “从 DR 开始” / “生成 Story” |
| 8 | story-review-skill | 节点（Phase 1 ②） | “Story 评审” |
| 9 | story-update-skill | 节点（Phase 1 ②） | “修改/补 Story” |
| 10 | testcase-generate-skill | 节点（Phase 1 ③） | “生成测试用例” |
| 11 | task-generate-skill | 节点（Phase 2 ④） | “生成 Task” |
| 12 | coding-skill | 节点（Phase 2 ⑤） | “开始 Coding” / “代码写错了” |
| 13 | coding-report-skill | 节点（Phase 2 ⑤） | “出 Coding 报告” |
| 14 | code-review-skill | 节点（Phase 3 ⑦） | “Code Review 报告” |
| 15 | dr-update-skill | 节点（-） | “修改/补 DR” |

## 🆘 紧急联系

- 架构组： 维护 SKILL 家族 / 跨 SKILL 协调

- 项目 owner： 维护本项目的 project-assets/*.assets.md

- 评审员（业务/架构/测试）： 各自 SKILL 的多 reviewer 模式

最后更新： 2026-06-06（流程加厚 + Proposal 统一 + Agent 编排 SKILL + AE 统一入口增强） 下次审查： 每月 1 号（与项目资产审计同步）